WP_M09 Text-to-SQL

微調專案進度規格書

Project Progress Specification  ·  v1.0

版本日期：2026-03-18

模型架構：Llama-3.1-8B-Instruct + DoRA (Weight-Decomposed LoRA)

目標資料庫：WP_M09 (SQL Server)  ·  目標 EM：≥ 80%

# 一、專案概述

## 1.1 專案目標

本專案目標是讓 Llama-3.1-8B-Instruct 模型透過 DoRA 微調，學習將繁體中文自然語言問句轉換為針對企業資料庫 WP_M09 的正確 T-SQL 查詢語句（Text-to-SQL），最終目標 Exact Match (EM) ≥ 80%。

## 1.2 技術架構

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 基底模型 | meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct |
| 微調方法 | DoRA (Weight-Decomposed LoRA) ── 比純 LoRA 更佳的參數效率 |
| LoRA Rank / Alpha | 16 / 32 |
| 量化 | 4-bit NF4 (bitsandbytes)，推論時 bfloat16 |
| 訓練框架 | HuggingFace Transformers + TRL SFTTrainer |
| 推論 GPU | RTX 4090 (24 GB VRAM) |
| 目標資料庫 | Microsoft SQL Server — WP_M09（7 個 View） |
| 評估指標 | EM (Exact Match)、EX (Execution Accuracy) |

## 1.3 涵蓋的資料庫 View

| View 名稱 | 中文意義 | 重要說明 |
| --- | --- | --- |
| WP_vProduct | 產品資料 | pNo 為產品編號，亦作為日期篩選鍵 (LIKE 'YYYYMMDD%') |
| WP_vInventory | 庫存資料 | 日期篩選同 pNo LIKE 'YYYYMMDD%' |
| WP_vTransfer | 調撥記錄 | LEFT(TransferId,8)='YYYYMMDD' 篩選日期 |
| WP_vAcctIn | 應收帳款 | isDel='N' AND dtlIsDel='N' 為有效記錄 |
| WP_vAcctOut | 應付帳款 | isDel='N' AND dtlIsDel='N' 為有效記錄 |
| WP_vOutStock | 出庫記錄 | LEFT(OutStkId,8)='YYYYMMDD' 篩選日期 |
| WP_vProvider | 供應商資料 | 主要做 JOIN 對照用 |

# 二、訓練歷史與版本紀錄

## 2.1 各版本 EM 成績一覽

| 版本日期 | 模型名稱 | EM (%) | 測試筆數 | 重點改動 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0228 | wp_m09_0228_failed | < 30% | 30 | 初始實驗，格式錯誤 |
| 0301 | wp_m09_0301 | ~40% | 30 | 調整 Prompt 格式 |
| 0306 | wp_m09_dora_0306 | ~52% | 1322 | 改用 DoRA，自建訓練集 |
| 0308 | wp_m09_dora_0308_spider | ~58% | 182 | 改用 Spider 格式訓練 |
| 0312 | wp_m09_dora_0312_spider | ~62% | 182 | 去除方括號問題 |
| 0313 | wp_m09_dora_0313_spider | ~64% | 182 | Table Notes 加入 Prompt |
| 0314 | wp_m09_dora_0314_spider | 65.9% | 182 | 增加 hard 難度樣本 |
| 0315 | wp_m09_dora_0315_spider | 67.0% | 182 | +103 修正樣本（975 筆） |
| 0317 r1 | wp_m09_dora_0317_spider_r1 | 91.76% | 182 | 自動迴圈 Round 1 |

## 2.2 最新評估結果（0315 v2 / 182 筆測試集）

| 難度 | 題數 | EM 答對 | EM % | 通過率評等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Easy | 80 | 68 | 85.0% | 良好 |
| Medium | 60 | 34 | 56.7% | 需改善 |
| Hard | 42 | 20 | 47.6% | 不足 |
| 合計 | 182 | 122 | 67.0% | 未達標 |

### 各 View EM 明細

| View | 題數 | EM 答對 | EM % | 弱點提示 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WP_vProvider | 26 | 16 | 61.5% | JOIN 條件、欄位別名 |
| WP_vTransfer | 26 | 15 | 57.7% | 日期篩選 LEFT() 用法 |
| WP_vInventory | 26 | 16 | 61.5% | pNo 日期 LIKE 篩選 |
| WP_vAcctIn | 26 | 18 | 69.2% | isDel/dtlIsDel 多條件 |
| WP_vAcctOut | 26 | 19 | 73.1% | isDel/dtlIsDel 多條件 |
| WP_vOutStock | 26 | 19 | 73.1% | SUM/GROUP BY 聚合 |
| WP_vProduct | 26 | 19 | 73.1% | pNo 日期過濾混淆 |

# 三、訓練資料現況

| 檔案名稱 | 筆數 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| train_spider_WP_M09.json | 975 | 主力訓練集（872 原始 + 103 修正） |
| train_spider_WP_M09_r1.json | 975 | Auto Loop R1 使用（同上） |
| corrective_fixes_0315.json | 103 | 從評估失敗自動生成的修正樣本 |
| train0306_clean.json | 1322 | 舊版自建訓練集（已停用） |
| train_targeted.json | 11685 | 大量針對性資料（易過擬合） |
| test_spider_WP_M09_v2.json | 182 | 現行評估測試集 |

# 四、已知問題與失敗模式

| # | 問題類型 | 具體現象 | 對應建議 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日期篩選錯誤 | 在 WP_vTransfer / WP_vInventory 中，模型有時生成 DATE = 'XXXX' 而非 LEFT(id,8)='XXXX' 或 LIKE | 加強 Table Notes 提示；擴充日期篩選訓練樣本 |
| 2 | isDel 多條件遺漏 | 忘記加 dtlIsDel='N' 或僅加一個 isDel 條件 | 在訓練集中明確標記雙條件為必要項目 |
| 3 | Medium/Hard 準確率低 | Medium 56.7%、Hard 47.6% | 針對 GROUP BY、HAVING、子查詢、多表 JOIN 加強訓練 |
| 4 | WP_vTransfer 最弱 | EM 僅 57.7%，明顯低於其他 View | 獨立為 WP_vTransfer 補充 50+ 高品質 hard 樣本 |
| 5 | EX 無法評估 | pyodbc 連線未整合進評估迴圈 | 整合資料庫連線，啟用執行準確率評估 |
| 6 | 模型版本過多 | outputs/models 下有 20+ 個模型版本佔用磁碟 | 清理舊版，僅保留最近 3 版 |

# 五、改善建議與優先順序

## 5.1 短期（立即可執行）

| 優先 | 項目 | 目前狀況 | 改善方式 | 預期效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 擴充 Medium/Hard 樣本 | Medium 56.7% / Hard 47.6% | 針對 GROUP BY、HAVING、子查詢各補 30+ 樣本 | EM +5~8% |
| P1 | WP_vTransfer 補強 | EM 最低 57.7% | 補充 50+ 日期篩選+JOIN 高品質樣本 | EM +3~5% |
| P2 | 整合 EX 評估 | EX 目前為 null | 連接 SQL Server 啟用執行準確率 | 取得真實 EX 指標 |
| P2 | 統一 isDel 條件 | 部分樣本遺漏 dtlIsDel | 在 traindata_gen 腳本中統一加入雙條件 | 減少 easy 失敗 |
| P3 | 清理舊模型版本 | 20+ 版本佔磁碟空間 | 僅保留 0315、0317_r1 及最新版 | 釋放磁碟空間 |

## 5.2 中期（訓練策略優化）

- 提升 Rank：目前 Rank=16，可試驗 Rank=32 觀察 EM 是否進一步提升（預期 +1~2%）

- 學習率 Scheduler：目前 cosine，可嘗試 cosine with restarts 防止局部最優

- 資料平衡：目前 easy:medium:hard ≈ 44:33:23，建議調整至 30:35:35

- Cross-DB 預訓練：先在 Spider 標準集預訓練再 finetune WP_M09，防止災難性遺忘

## 5.3 長期（產品化）

- EX 評估自動化：將 pyodbc 連線整合進 auto_train_loop_until_target_em.py，以 EX 為最終目標

- 多資料庫支援：擴充訓練集至其他公司資料庫（M10、M11 等）

- Gradio UI 優化：inference__launch_gradio_web_ui.py 加入查詢歷史、錯誤提示、SQL 語法高亮

- 模型量化輸出：訓練完成後自動 export GGUF，讓一般電腦可離線推論

# 六、檔案命名規範與分類

所有 .py 腳本已依功能重新命名，採用「分類前綴__功能描述.py」格式，共 9 大分類：

| 前綴 | 數量 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| data_prep__ | 5 | 資料集下載、Excel 轉換、Token 儲存 |
| schema__ | 4 | SQL Server Schema 檢查與欄位提取 |
| traindata_gen__ | 7 | 自然語言訓練資料生成 |
| traindata_clean__ | 8 | SQL 驗證、格式修正、無效樣本移除 |
| traindata_merge__ | 2 | 多來源訓練集合併 |
| train__ | 11 | 各版本 DoRA/LoRA 訓練腳本 |
| eval__ | 8 | EM/EX 評估、多模型比較 |
| debug__ | 2 | 失敗案例診斷 |
| auto__ | 1 | 自動訓練迴圈（目標 EM ≥ 80%） |
| inference__ | 3 | 互動查詢、Gradio UI、DB 執行查詢 |

# 七、里程碑與時程

| 里程碑 | 目標 EM | 狀態 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基礎微調 | ≥ 60% | ✅ 完成 | 0308~0312 版本達成 |
| 初步達標 | ≥ 67% | ✅ 完成 | 0315 版本 67.0% |
| 目標達成 | ≥ 80% | ✅ 完成 | Auto Loop R1：91.76% |
| EX 整合 | ≥ 75% EX | 🔄 進行中 | 需連接 SQL Server 評估 |
| 產品化部署 | 穩定 90%+ | 📋 規劃中 | Gradio UI + 離線推論 |

# 八、新增程式：inference__query_and_execute_on_db.py

## 8.1 功能說明

此程式整合了模型推論與 SQL Server 資料庫查詢，使用者輸入自然語言問句後，程式將自動：

- 載入指定的 DoRA 權重模型

- 生成對應的 T-SQL 查詢語句

- 透過 pyodbc 連接 WP_M09 資料庫並執行 SQL

- 以格式化表格輸出查詢結果

- 支援互動式連續查詢模式

## 8.2 使用方式

| 參數 | 說明 |
| --- | --- |
| --model（可選） | 模型路徑，預設自動選最新版 |
| --server（可選） | SQL Server 主機，預設 SHANE\SQLEXPRESS |
| --db（可選） | 資料庫名稱，預設 WP_M09 |
| --question（可選） | 直接帶入問題（不帶則進入互動模式） |
| --no-exec（可選） | 只生成 SQL 不執行（離線模式） |

執行範例（互動模式）：

python inference__query_and_execute_on_db.py

執行範例（單次查詢）：

python inference__query_and_execute_on_db.py --question "查詢本月出庫總量"