研究進度報告

Research Progress Report

企業級 Text-to-SQL 落地實驗

基於 Llama-3.1-8B + DoRA 微調之繁體中文自然語言轉 T-SQL 系統

報告日期：2026 年 3 月 22 日

預計完成日期：2026 年 5 月初

# 第一部分：研究進度總覽

## 1.1 研究主題與目標

本研究旨在探索大型語言模型（LLM）於企業級資料庫的 Text-to-SQL 落地應用。以實際生產環境中的 WP_M09 資料庫（SQL Server, 7 個 View）為實驗場域，採用 Llama-3.1-8B-Instruct 搭配 DoRA (Weight-Decomposed Low-Rank Adaptation) 微調技術，仿照 Spider 1.0 與 BIRD Benchmark 的訓練方法論，建立一套可處理繁體中文自然語言查詢並轉換為 T-SQL 的系統。

研究目標：

- 驗證 Spider/BIRD 方法論於企業環境的可行性與效度

- 達成 Execution Accuracy (EX) 目標，解決已知的表選擇失敗、子查詢去重等瓶頸

- 建立完整的 Ablation 實驗框架，量化各技術貢獻的影響

- 完成學術論文撰寫，提出企業級 Text-to-SQL 落地方法論

## 1.2 研究歷程概覽

自 2026 年 2 月底開始至今，研究歷經四個主要階段：

| 階段 | 時間 | 方法 | 最佳結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1：探索期 | 02/28 - 03/06 | LoRA/DoRA, Schema+Q+SQL 格式 | EM 53%（舊測試集） |
| Phase 2：Spider 格式 | 03/08 - 03/15 | Spider 1.0 格式, 單表 schema | EM 67%（舊測試集） |
| Phase 3：資料擴增 | 03/17 - 03/20 | Auto Loop, 大量擴增訓練資料 | EM 91.76%（舊）/ EX 44.12%（新） |
| Phase 4：Enterprise | 03/21 - 進行中 | 全 Schema + 商業規則 + 弱模式擴增 | 訓練中（預計 03/23 完成） |

## 1.3 已完成工作

### A. 資料庫分析與 Schema 設計

- 完成 WP_M09 資料庫 7 個 View 的完整分析（欄位、關聯、商業邏輯）

- 識別 isDel/dtlIsDel 軟刪除機制：4 個 View 有（AcctIn, AcctOut, OutStock, Transfer）、3 個無

- 歸納 4 條核心商業規則：isDel 過濾、子查詢去重、日期篩選、pNo 非日期

- 設計緊湊 Schema 格式：從 CREATE TABLE (~1,614 tokens) 壓縮至欄位列表 (~937 tokens)

### B. 訓練資料建構

- train_spider_WP_M09.json：1,014 筆，7 View 均衡分布（132-155/view）

- train_claude_en_2000.json：1,748 筆，英文 54% / 中文 46%

- 手工設計 50 筆弱模式擴增資料（OutStock 18、子查詢 11、isDel 12、DISTINCT 5、Transfer 4）

- 去重後合計 2,585 筆訓練樣本

- 建立新版驗證集 val_claude_en_spider_v2.json（238 筆，34/view，全部通過 DB 執行驗證）

### C. 模型訓練（15 個版本）

- 從 Phase 1 到 Phase 4 共訓練 15 個模型版本

- 基礎架構：Llama-3.1-8B-Instruct + DoRA (r=16, alpha=32) + 4-bit 量化

- 超參數演進：LR 3e-4 -> 5e-5, Epochs 3-10 -> 6, SEQ_LEN 512 -> 1280

- Prompt 格式演進：純文字 -> Spider 格式 -> Chat Template -> 全 Schema + Rules

### D. 評估框架

- 建立新版驗證集（238 筆），消除舊測試集的資料洩漏風險

- 評估指標：Table Selection Accuracy + String EM + Execution Accuracy (EX)

- 多維度分析：per-view（7 個 View）、per-difficulty（easy/medium/hard）

- Enterprise 評估腳本與訓練腳本共用 schema（single source of truth）

## 1.4 關鍵發現與問題診斷

| 問題 | 根因 | 解決方案 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| OutStock EX 僅 5.9% | Keyword 推斷表失敗（31/32 錯誤） | 全 7 表 Schema，模型自行選表 | Enterprise v0322 已導入 |
| 子查詢去重 0% | Claude 訓練集 0 筆子查詢 | 擴增 11 筆子查詢範例 | Enterprise v0322 已導入 |
| isDel/dtlIsDel 混淆 | 無明確規則指引 | Business Rules + 12 筆成對範例 | Enterprise v0322 已導入 |
| 舊測試集 EM 91.76% 不可靠 | 訓練/測試集可能存在資料洩漏 | 建立新版驗證集（238 筆，重疊率 5%） | 已完成 |

## 1.5 當前狀態

Enterprise v0322 版本正在訓練中，這是整合所有改進的完整版本：

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 訓練腳本 | train__enterprise_v0322.py |
| 方法論 | Spider/BIRD-style：全 7 表 Schema + Business Rules + 弱模式擴增 |
| 訓練樣本 | 2,585 筆（去重後） |
| 模型 | Llama-3.1-8B-Instruct + DoRA (r=16, alpha=32, 4-bit) |
| 超參數 | Epochs=6, LR=5e-5 (cosine), Batch=2x8=16, SEQ_LEN=1280 |
| 訓練進度 | 進行中 ~22%（Step 222/972, Epoch 1-2/6），預計 03/23 完成 |

# 第二部分：未來研究計畫（一個月內）

以下為 2026 年 3 月 23 日至 5 月初的詳細研究時程規劃。所有實驗均在單張 GPU（RTX 5070 Ti 16GB）上執行，每次訓練約需 7-8 小時。

## 2.1 詳細時程表

### Week 1（03/23 - 03/29）：完成主實驗 + 啟動消融實驗

- 03/23：Enterprise v0322 訓練完成，執行完整評估（EM + EX + Table Selection）

- 03/24 - 03/25：分析評估結果，識別殘餘錯誤模式，必要時微調擴增資料

- 03/26 - 03/27：執行 Ablation Exp 1 — 移除全 Schema（--schema single）

- 03/28 - 03/29：執行 Ablation Exp 2 — 移除商業規則（--no-rules）

### Week 2（03/30 - 04/05）：完成消融實驗 + 結果分析

- 03/30 - 03/31：執行 Ablation Exp 3 — 移除資料擴增（--no-augment）

- 04/01 - 04/02：執行 Ablation Exp 4 — 無 Schema Baseline（--schema none）

- 04/03 - 04/05：彙整所有實驗結果，製作比較表格與圖表

### Week 3（04/06 - 04/12）：錯誤分析 + 論文撰寫（前半）

- 04/06 - 04/08：深入錯誤分析 — 分類錯誤類型、找出系統性 failure pattern

- 04/09 - 04/10：撰寫論文 Chapter 1-3（Introduction, Related Work, Methodology）

- 04/11 - 04/12：撰寫論文 Chapter 4（Experimental Setup）

### Week 4（04/13 - 04/19）：論文撰寫（後半）

- 04/13 - 04/15：撰寫論文 Chapter 5（Results & Analysis），含所有表格和圖表

- 04/16 - 04/17：撰寫論文 Chapter 6（Discussion）— 限制、啟示、與現有方法比較

- 04/18 - 04/19：撰寫論文 Chapter 7（Conclusion）、Abstract

### Week 5（04/20 - 04/26）：論文修訂 + 補充實驗

- 04/20 - 04/22：全文修訂第一輪 — 邏輯一致性、數據正確性、表達精確度

- 04/23 - 04/24：若有 Reviewer 或指導教授回饋，進行補充實驗或分析

- 04/25 - 04/26：製作 Appendix（完整 Schema、範例 SQL、錯誤案例）

### Week 6（04/27 - 05/03）：最終修訂與完稿

- 04/27 - 04/29：全文修訂第二輪 — 格式統一、參考文獻完善、圖表美化

- 04/30 - 05/01：英文 Abstract 與關鍵字確認

- 05/02 - 05/03：最終校對，完稿提交

## 2.2 消融實驗設計

共 5 組實驗，量化各技術組件的獨立貢獻：

| 實驗 | 配置 | CLI 指令 | 預期驗證 |
| --- | --- | --- | --- |
| Exp 0 | Full (Baseline) | python train__enterprise_v0322.py | —（對照組） |
| Exp 1 | w/o Full Schema | --schema single | 全 Schema 的貢獻 |
| Exp 2 | w/o Business Rules | --no-rules | 商業規則的貢獻 |
| Exp 3 | w/o Augmentation | --no-augment | 弱模式擴增的貢獻 |
| Exp 4 | No Schema | --schema none | Schema 資訊的必要性 |

## 2.3 預期產出

- 完整的主實驗結果（Enterprise v0322 EM/EX/Table Selection，per-view, per-difficulty）

- 4 組消融實驗結果，量化全 Schema / 商業規則 / 資料擴增各自的獨立貢獻

- 詳細錯誤分析報告（分類、分布、代表性案例）

- 完整學術論文（預計 5 月初完稿）

# 第三部分：研究論文目錄草稿

論文暫定題目：

「基於大型語言模型微調之企業級 Text-to-SQL 落地方法論研究」

Enterprise Text-to-SQL: A Spider/BIRD-Inspired Methodology

for Fine-Tuning LLMs on Production Databases

## 論文架構

### 第一章　緒論 (Introduction)

1.1 研究背景與動機

— Text-to-SQL 技術現況、企業資料庫的特殊挑戰

1.2 研究問題

— Spider/BIRD 方法論能否直接應用於企業環境？主要障礙為何？

1.3 研究目標與貢獻

— 提出企業級 Text-to-SQL 落地方法論、驗證效度、量化各技術貢獻

1.4 論文架構

### 第二章　文獻探討 (Related Work)

2.1 Text-to-SQL Benchmark

— Spider 1.0 (Yu et al., 2018)、Spider 2.0、BIRD (Li et al., 2024)

2.2 大型語言模型於 Text-to-SQL

— GPT-4、CodeLlama、DIN-SQL、DAIL-SQL、C3-SQL

2.3 參數高效微調 (PEFT)

— LoRA (Hu et al., 2021)、DoRA (Liu et al., 2024)、QLoRA

2.4 企業級 Text-to-SQL 挑戰

— Schema 複雜度、領域知識、多語言、軟刪除等生產環境特殊需求

### 第三章　研究方法 (Methodology)

3.1 系統架構概覽

— 整體 pipeline：NL -> Prompt 建構 -> LLM 推論 -> SQL 輸出

3.2 資料庫分析與 Schema 設計

— WP_M09 七個 View 結構、Header-Detail 關聯、商業邏輯歸納

3.3 全 Schema Prompt 設計（Spider 方法論）

— 緊湊格式 vs CREATE TABLE、Token 長度分析與壓縮策略

3.4 商業規則注入（BIRD Evidence 概念）

— isDel 過濾規則、子查詢去重規則、日期篩選規則

3.5 弱模式資料擴增策略

— 錯誤分析驅動的針對性擴增、5 類弱模式定義與範例設計

3.6 模型微調配置

— Llama-3.1-8B-Instruct、DoRA、4-bit 量化、Chat Template

### 第四章　實驗設計 (Experimental Setup)

4.1 資料集

— 訓練集建構過程（3 個來源, 2,585 筆）、驗證集設計（238 筆）

4.2 評估指標

— Table Selection Accuracy、String Exact Match (EM)、Execution Accuracy (EX)

4.3 基線模型與比較方法

— 單表 Schema 版本（v0317, v0322）、無 Schema baseline

4.4 消融實驗設計

— Full Schema / Business Rules / Augmentation 各自的獨立消融

4.5 實驗環境

— 硬體配置、訓練時間、可重現性

### 第五章　實驗結果與分析 (Results & Analysis)

5.1 主實驗結果

— Enterprise v0322 整體 EM/EX、與先前版本比較

5.2 Table Selection Accuracy 分析

— 全 Schema vs 單表 Schema 的表選擇準確率對比

5.3 Per-View 結果分析

— 7 個 View 各自的表現、OutStock 改善幅度

5.4 Per-Difficulty 結果分析

— Easy/Medium/Hard 的表現差異與難點所在

5.5 消融實驗結果

— 各組件移除後的表現下降幅度、貢獻量化

5.6 錯誤分析

— 殘餘錯誤分類、典型案例、系統性 failure pattern

### 第六章　討論 (Discussion)

6.1 Spider/BIRD 方法論於企業環境的有效性

6.2 全 Schema vs 單表 Schema 的 trade-off

— Token 效率、選表能力、推論延遲

6.3 商業規則注入的影響

— 類比 BIRD evidence、隱性 vs 顯性知識注入

6.4 弱模式資料擴增的效益

— 少量精準擴增 vs 大量泛化擴增

6.5 研究限制

— 單資料庫、有限表數量、特定 SQL 方言、硬體限制

6.6 對企業實務的啟示

— 部署建議、持續改善策略、成本效益分析

### 第七章　結論與未來展望 (Conclusion & Future Work)

7.1 研究總結

7.2 主要貢獻

7.3 未來研究方向

— 多資料庫泛化、RAG 增強、使用者回饋學習、更大模型探索

參考文獻 (References)

附錄 A：WP_M09 完整 Schema

附錄 B：訓練資料範例

附錄 C：錯誤分析完整案例

附錄 D：消融實驗完整數據

# 第四部分：關鍵指標追蹤

## 4.1 歷史評估結果

| 版本 | 日期 | EM | EX | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0308 (DoRA) | 03/09 | 34.07% | — | 首次 Spider 格式 |
| v0315 | 03/15 | 67.03% | — | 加入 Claude 訓練集 |
| v0317 (R1) | 03/17 | 91.76% | — | 舊測試集（有洩漏風險） |
| v0320 (v3) | 03/20 | 34.03% | 44.12% | 新驗證集（OutStock 5.9%） |
| Enterprise v0322 | 03/23 | 待測 | 待測 | 全 Schema + Rules + Augment |

## 4.2 預期改善方向

| 指標 | v0320 (v3) 現況 | Enterprise 預期 | 改善機制 |
| --- | --- | --- | --- |
| Table Selection | 需 keyword 推斷 | 模型自行選表 | 全 Schema |
| OutStock EX | 5.9% | 大幅提升 | 全 Schema + 18 筆擴增 |
| 子查詢去重 | 0% | 顯著提升 | 11 筆擴增 + Rules |
| 整體 EX | 44.12% | 目標 > 60% | 綜合改善 |

— End of Report —