研究進度報告

Research Progress Report

企業級 Text-to-SQL 落地實驗

基於 Llama-3.1-8B + DoRA 微調之繁體中文自然語言轉 T-SQL 系統

報告日期：2026 年 3 月 22 日

預計完成日期：2026 年 5 月初

# 第一部分：研究進度總覽

## 1.1 研究主題與目標

本研究旨在探索大型語言模型（LLM）於企業級資料庫的 Text-to-SQL 落地應用。以實際生產環境中的 WP_M09 資料庫（SQL Server, 7 個 View）為實驗場域，採用 Llama-3.1-8B-Instruct 搭配 DoRA (Weight-Decomposed Low-Rank Adaptation) 微調技術，仿照 Spider 1.0 與 BIRD Benchmark 的訓練方法論，建立一套可處理繁體中文自然語言查詢並轉換為 T-SQL 的系統。

研究目標：

- 驗證 Spider/BIRD 方法論於企業環境的可行性與效度

- 達成 Execution Accuracy (EX) 目標，解決已知的表選擇失敗、子查詢去重等瓶頸

- 建立完整的 Ablation 實驗框架，量化各技術貢獻的影響

- 完成學術論文撰寫，提出企業級 Text-to-SQL 落地方法論

## 1.2 研究歷程概覽

自 2026 年 2 月底開始至今，研究歷經四個主要階段：

| 階段 | 時間 | 方法 | 最佳結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1：探索期 | 02/28 - 03/06 | LoRA/DoRA, Schema+Q+SQL 格式 | EM 53%（舊測試集） |
| Phase 2：Spider 格式 | 03/08 - 03/15 | Spider 1.0 格式, 單表 schema | EM 67%（舊測試集） |
| Phase 3：資料擴增 | 03/17 - 03/20 | Auto Loop, 大量擴增訓練資料 | EM 91.76%（舊）/ EX 44.12%（新） |
| Phase 4：Enterprise | 03/21 - 進行中 | 全 Schema + 商業規則 + 弱模式擴增 | 訓練中（預計 03/23 完成） |

## 1.3 已完成工作

### A. 資料庫分析與 Schema 設計

- 完成 WP_M09 資料庫 7 個 View 的完整分析（欄位、關聯、商業邏輯）

- 識別 isDel/dtlIsDel 軟刪除機制：4 個 View 有（AcctIn, AcctOut, OutStock, Transfer）、3 個無

- 歸納 4 條核心商業規則：isDel 過濾、子查詢去重、日期篩選、pNo 非日期

- 設計緊湊 Schema 格式：從 CREATE TABLE (~1,614 tokens) 壓縮至欄位列表 (~937 tokens)

### B. 訓練資料建構

- train_spider_WP_M09.json：1,014 筆，7 View 均衡分布（132-155/view）

- train_claude_en_2000.json：1,748 筆，英文 54% / 中文 46%

- 手工設計 50 筆弱模式擴增資料（OutStock 18、子查詢 11、isDel 12、DISTINCT 5、Transfer 4）

- 去重後合計 2,585 筆訓練樣本

- 建立新版驗證集 val_claude_en_spider_v2.json（238 筆，34/view，全部通過 DB 執行驗證）

### C. 模型訓練（15 個版本）

- 從 Phase 1 到 Phase 4 共訓練 15 個模型版本

- 基礎架構：Llama-3.1-8B-Instruct + DoRA (r=16, alpha=32) + 4-bit 量化

- 超參數演進：LR 3e-4 -> 5e-5, Epochs 3-10 -> 6, SEQ_LEN 512 -> 1280

### D. 評估框架

- 建立新版驗證集（238 筆），消除舊測試集的資料洩漏風險

- 評估指標：Table Selection Accuracy + String EM + Execution Accuracy (EX)

- 多維度分析：per-view（7 個 View）、per-difficulty（easy/medium/hard）

## 1.4 關鍵發現與問題診斷

| 問題 | 根因 | 解決方案 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| OutStock EX 僅 5.9% | Keyword 推斷表失敗（31/32 錯誤） | 全 7 表 Schema，模型自行選表 | Enterprise v0322 已導入 |
| 子查詢去重 0% | Claude 訓練集 0 筆子查詢 | 擴增 11 筆子查詢範例 | Enterprise v0322 已導入 |
| isDel/dtlIsDel 混淆 | 無明確規則指引 | Business Rules + 12 筆成對範例 | Enterprise v0322 已導入 |
| 舊測試集 EM 91.76% 不可靠 | 訓練/測試集可能存在資料洩漏 | 建立新版驗證集（238 筆，重疊率 5%） | 已完成 |

## 1.5 訓練集與驗證集內容展示

### A. 訓練集 — train_spider_WP_M09.json（1,014 筆）範例

此為人工生成的 Spider 格式訓練資料，涵蓋 7 個 View 的基礎查詢模式：

| 自然語言問句 (Question) | 目標 SQL (Query) |
| --- | --- |
| Retrieve the total accounts receivable amount for receipt ID '202512050001'. | SELECT TOP 1 amount FROM WP_M09.dbo.WP_vAcctIn WHERE acctInId = '202512050001' AND isDel = 'N'; |
| What is the true total receivable amount collected on December 5, 2025? | SELECT SUM(UniqueAmount) FROM (SELECT acctInId, MAX(amount) AS UniqueAmount FROM WP_M09.dbo.WP_vAcctIn WHERE LEFT(acctInId, 8) = '20251205' AND isDel = 'N' GROUP BY acctInId) AS AR_Totals; |
| List all product barcodes transferred on October 27, 2025. | SELECT DISTINCT pBarcode FROM WP_M09.dbo.WP_vTransfer WHERE LEFT(TransferId, 8) = '20251027' AND isDel = 'N' AND dtlIsDel = 'N'; |
| Retrieve the true total sales amount for out-stock ID '202510230009'. | SELECT TOP 1 amount FROM WP_M09.dbo.WP_vOutStock WHERE OutStkId = '202510230009' AND isDel = 'N'; |

### B. 訓練集 — train_claude_en_2000.json（1,748 筆）範例

此為 Claude 生成的擴充訓練資料，涵蓋更多語言變化（中英混合）與 View 分布：

| 自然語言問句 | 目標 SQL |
| --- | --- |
| What is the total purchase amount for 玫瑰花茶? | SELECT SUM(amtTotal) AS total FROM WP_M09.dbo.WP_vAcctOut WHERE pName=N'玫瑰花茶' AND isDel='N' AND dtlIsDel='N'; |
| In which warehouses is 洋甘菊茶 stored? | SELECT WarehouseName, qty FROM WP_M09.dbo.WP_vInventory WHERE pName=N'洋甘菊茶'; |
| What is the average inventory quantity per product line? | SELECT AVG(qty) AS avg_qty FROM WP_M09.dbo.WP_vInventory; |
| Show products with name containing 茶 | SELECT pNo, pName FROM WP_M09.dbo.WP_vProduct WHERE pName LIKE N'%茶%'; |

### C. 手工擴增資料（50 筆）— 針對 5 大弱模式

根據錯誤分析，針對模型表現最差的 5 個模式，手工設計高品質訓練範例：

| 類別 | 數量 | 範例 |
| --- | --- | --- |
| OutStock 辨識 | 18 筆 | Q: 2025年12月的銷貨出庫總金額是多少? SQL: SELECT SUM(amount) FROM (SELECT DISTINCT OutStkId, amount FROM WP_M09.dbo.WP_vOutStock WHERE isDel='N' AND LEFT(OutStkId,6)='202512') sub |
| 子查詢去重 | 11 筆 | Q: What is the total receivable amount in 2025? SQL: SELECT SUM(amount) FROM (SELECT DISTINCT acctInId, amount FROM WP_M09.dbo.WP_vAcctIn WHERE isDel='N' AND LEFT(acctInId,4)='2025') sub |
| isDel 成對 | 12 筆 | 同一問句在 isDel-View 與 non-isDel-View 的正確寫法對比 讓模型學會：何時加 isDel='N' 何時不加 |
| DISTINCT | 5 筆 | 「列出所有...」「有哪些...」等需 DISTINCT 的查詢模式 |
| Transfer | 4 筆 | 調撥單特殊欄位（fWhName/tWhName, costAvg）查詢 |

### D. 驗證集 — val_claude_en_spider_v2.json（238 筆）範例

全新建立的驗證集，每個 View 恰好 34 筆，含 easy/medium/hard 三個難度，全部通過 DB 執行驗證：

| 問句 | SQL | View | 難度 |
| --- | --- | --- | --- |
| List all active accounts receivable IDs. | SELECT DISTINCT acctInId FROM WP_M09.dbo.WP_vAcctIn WHERE isDel='N' AND dtlIsDel='N' | AcctIn | easy |
| What is the total outbound stock amount in month 202510? | SELECT SUM(amount) FROM (SELECT DISTINCT OutStkId, amount FROM WP_M09.dbo.WP_vOutStock WHERE LEFT(OutStkId,6)='202510' AND isDel='N') sub | OutStock | medium |
| Which member has the highest total accounts receivable amount? | SELECT TOP 1 memName, SUM(amt) AS total FROM (SELECT DISTINCT acctInId, memName, amount AS amt FROM WP_M09.dbo.WP_vAcctIn WHERE isDel='N' ...) sub GROUP BY memName ORDER BY total DESC | AcctIn | hard |
| Which source warehouse has the most transfer records? | SELECT TOP 1 fWhName, COUNT(DISTINCT TransferId) AS cnt FROM WP_M09.dbo.WP_vTransfer WHERE isDel='N' AND dtlIsDel='N' GROUP BY fWhName ORDER BY cnt DESC | Transfer | hard |

驗證集統計：

- 難度分布：Easy 98 筆 (41.2%) / Medium 84 筆 (35.3%) / Hard 56 筆 (23.5%)

- 子查詢佔比：13.4%（訓練集 Spider 為 5.4%，Claude 為 0%）

- 與訓練集 SQL 重疊率：僅 5%（確保評估有效性）

## 1.6 超參數配置與意義說明

Enterprise v0322 的完整超參數配置如下：

| 超參數 | 設定值 | 意義與選擇理由 |
| --- | --- | --- |
| Base Model | Llama-3.1-8B-Instruct | Meta 的 8B 參數指令微調模型。選擇 Instruct 版是因為它已預訓練指令遵循能力，適合 Chat Template 格式的 Text-to-SQL 任務。8B 參數量在單張消費級 GPU 可載入。 |
| 微調方法: DoRA | r=16, alpha=32 | DoRA (Weight-Decomposed LoRA) 將權重分解為方向與大小兩部分，比標準 LoRA 更穩定。r=16 表示低秩矩陣的秩（rank），alpha=32 控制更新幅度（alpha/r=2x 的學習強度）。 |
| 量化: 4-bit (NF4) | BitsAndBytes | 將模型權重從 16-bit 壓縮至 4-bit（NormalFloat4 格式），記憶體從 ~16GB 降至 ~5GB。搭配 DoRA 只微調少量參數（0.54%），在 16GB VRAM 即可訓練 8B 模型。 |
| Learning Rate | 5e-5 (cosine) | 學習率控制每步更新幅度。5e-5 是 LoRA 微調的常見值（比全量微調的 1e-5 略高，因可訓練參數少）。Cosine schedule 讓學習率平滑衰減至 0，避免後期震盪。 |
| Epochs | 6 | 完整遍歷訓練集 6 次。過少（<3）模型學不夠，過多（>10）容易 overfit。在 2,585 筆的資料量下，6 epoch 是經驗上的平衡點。 |
| Batch Size | 2 x 8 = 16 | Per-device batch=2（受 VRAM 限制），Gradient Accumulation=8 步，等效 batch=16。較大的等效 batch 讓梯度估計更穩定，訓練更平滑。 |
| MAX_SEQ_LEN | 1280 tokens | 輸入序列最大長度。全 7 表 Schema 約 937 tokens + 問句/答案約 100-200 tokens，設定 1280 留有安全邊界（約 14% margin）。超過此長度的樣本會被截斷。 |
| Warmup Ratio | 0.03 | 訓練初期前 3% 步數逐漸提升學習率（從 0 到 5e-5），防止剛開始時大梯度導致權重劇變。在 972 步中約為前 29 步。 |
| Weight Decay | 0.01 | L2 正則化強度。每步對權重施加微小的衰減，防止 overfitting。0.01 是預設值，在小資料集上有助於泛化。 |
| Target Modules | q/k/v/o/gate/up/down proj | DoRA 作用的層。同時微調 Attention（q/k/v/o）和 FFN（gate/up/down）的投影矩陣，覆蓋 Transformer 所有關鍵運算，效果優於只調 q/v。 |

## 1.7 當前訓練狀態

Enterprise v0322 版本正在訓練中，整合所有改進的完整版本：

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 訓練腳本 | train__enterprise_v0322.py |
| 方法論 | Spider/BIRD-style：全 7 表 Schema + Business Rules + 弱模式擴增 |
| 訓練樣本 | 2,585 筆（1,014 Spider + 1,748 Claude + 50 擴增，去重後） |
| 模型 | Llama-3.1-8B-Instruct + DoRA (r=16, alpha=32, 4-bit NF4) |
| 總訓練步數 | 972 步（2,585 筆 / batch 16 x 6 epochs） |
| 訓練進度 | 進行中 ~50%（checkpoint-486 已存，Epoch 3/6），預計 03/23 完成 |
| GPU 使用率 | 99%（12,034 / 16,303 MiB），穩定運行 |

# 第二部分：未來研究計畫（一個月內）

以下為 2026 年 3 月 23 日至 5 月初的詳細研究時程。所有實驗均在單張 GPU（RTX 5070 Ti 16GB）上執行，每次訓練約需 7-8 小時。

## 2.1 詳細時程表

### Week 1（03/23 - 03/29）：完成主實驗 + 啟動消融實驗

- 03/23：Enterprise v0322 訓練完成，執行完整評估（EM + EX + Table Selection）

為何：主實驗是所有後續分析的基準線（baseline）。需要先確認全 Schema + Rules + Augment 的整體效果，才能設計有意義的消融實驗。評估結果決定論文的核心 claim。

- 03/24 - 03/25：分析評估結果，識別殘餘錯誤模式，必要時微調擴增資料

為何：深入分析錯誤案例，分類 failure pattern（表選錯、isDel 遺漏、子查詢缺失、欄位名錯誤等）。若發現新的系統性錯誤，可在消融實驗前修正，避免浪費 GPU 時間。

- 03/26 - 03/27：執行 Ablation Exp 1 — 移除全 Schema（--schema single）

為何：這是最關鍵的消融實驗。比較「全 7 表 Schema」vs「只給單表 Schema」，直接量化 Spider 方法論（全 Schema 讓模型自行選表）的價值。預期 OutStock 表選擇準確率會大幅下降。

- 03/28 - 03/29：執行 Ablation Exp 2 — 移除商業規則（--no-rules）

為何：驗證 BIRD Evidence 概念的有效性。Rules 告訴模型「isDel 怎麼用、何時要子查詢」等隱性知識。移除後預期 isDel 錯誤率和子查詢缺失率上升。

### Week 2（03/30 - 04/05）：完成消融實驗 + 結果分析

- 03/30 - 03/31：執行 Ablation Exp 3 — 移除資料擴增（--no-augment）

為何：驗證「少量精準擴增」策略的價值。50 筆手工擴增在 2,585 筆中僅佔 1.9%，但針對的都是 0% 或 <6% 的弱模式。若移除後這些弱模式指標大幅下降，證明錯誤分析驅動的擴增極具成本效益。

- 04/01 - 04/02：執行 Ablation Exp 4 — 無 Schema Baseline（--schema none）

為何：建立「無任何 Schema 資訊」的下界（lower bound）。模型只靠問句和訓練時記憶的 Schema 知識生成 SQL，預期表現最差。這個數字讓論文能說明 Schema 資訊到底值多少。

- 04/03 - 04/05：彙整所有實驗結果，製作比較表格與圖表

為何：5 組實驗產生大量數據（每組有 EM/EX/Table Selection x 7 Views x 3 Difficulties = 30+ 指標）。需要系統化整理為論文用的表格和圖表，識別最有 insight 的對比。

### Week 3（04/06 - 04/12）：錯誤分析 + 論文撰寫（前半）

- 04/06 - 04/08：深入錯誤分析 — 分類錯誤類型、找出系統性 failure pattern

為何：好的論文不只報數字，還要解釋「為什麼對、為什麼錯」。錯誤分析提供定性的深度理解，補充數字上的定量分析，也為 Discussion 章節提供素材。

- 04/09 - 04/10：撰寫論文 Chapter 1-3（Introduction, Related Work, Methodology）

為何：方法論章節在實驗全部完成後撰寫最佳——此時對系統設計的理解最深入，能準確描述每個設計決策的動機。Related Work 需對比 Spider/BIRD/DIN-SQL/DAIL-SQL 等現有方法。

- 04/11 - 04/12：撰寫論文 Chapter 4（Experimental Setup）

為何：實驗設定章節需要精確描述資料集、評估指標、消融配置，確保實驗可重現（reproducibility）。這是學術論文的核心要求。

### Week 4（04/13 - 04/19）：論文撰寫（後半）

- 04/13 - 04/15：撰寫 Chapter 5（Results & Analysis）含所有表格和圖表

為何：結果章節是論文最重要的部分。需要呈現：主實驗結果表、消融實驗對比表、per-view 分析圖、per-difficulty 分析、錯誤分類統計。每個表格都需要文字解讀。

- 04/16 - 04/17：撰寫 Chapter 6（Discussion）

為何：討論章節將結果放入更大的脈絡：與 Spider/BIRD 原始結果比較、方法的限制、對業界的啟示。這是展示研究深度和批判思考的關鍵章節。

- 04/18 - 04/19：撰寫 Chapter 7（Conclusion）、Abstract

為何：Abstract 和結論需要在全文完成後撰寫，才能準確概括研究的核心發現。Abstract 決定論文的第一印象。

### Week 5（04/20 - 04/26）：論文修訂 + 補充實驗

- 04/20 - 04/22：全文修訂第一輪 — 邏輯一致性、數據正確性、表達精確度

為何：初稿通常有數據前後不一致、論述邏輯跳躍、表達不夠精確等問題。第一輪修訂重點在「內容正確性」而非文字美觀。

- 04/23 - 04/24：根據指導教授回饋，進行補充實驗或分析

為何：預留彈性時間。教授可能要求額外的實驗（如不同 rank、不同 LR）、更深入的某方面分析、或補充特定的 related work。

- 04/25 - 04/26：製作 Appendix（完整 Schema、範例 SQL、錯誤案例）

### Week 6（04/27 - 05/03）：最終修訂與完稿

- 04/27 - 04/29：全文修訂第二輪 — 格式統一、參考文獻完善、圖表美化

- 04/30 - 05/01：英文 Abstract 與關鍵字確認

- 05/02 - 05/03：最終校對，完稿提交

## 2.2 消融實驗設計

共 5 組實驗，量化各技術組件的獨立貢獻：

| 實驗 | 配置 | CLI 指令 | 預期驗證 |
| --- | --- | --- | --- |
| Exp 0 | Full (Baseline) | python train__enterprise_v0322.py | 對照組 — 全部技術整合 |
| Exp 1 | w/o Full Schema | --schema single | 全 Schema 自動選表 vs keyword 選表 |
| Exp 2 | w/o Business Rules | --no-rules | BIRD Evidence 概念的有效性 |
| Exp 3 | w/o Augmentation | --no-augment | 50 筆精準擴增的成本效益 |
| Exp 4 | No Schema | --schema none | Schema 資訊的必要性（下界） |

# 第三部分：研究論文目錄草稿

論文暫定題目：

「基於大型語言模型微調之企業級 Text-to-SQL 落地方法論研究」

Enterprise Text-to-SQL: A Spider/BIRD-Inspired Methodology for Fine-Tuning LLMs on Production Databases

## 論文架構

### 第一章 緒論 (Introduction)

1.1 研究背景與動機

1.2 研究問題

1.3 研究目標與貢獻

1.4 論文架構

### 第二章 文獻探討 (Related Work)

2.1 Text-to-SQL Benchmark — Spider 1.0, Spider 2.0, BIRD

2.2 大型語言模型於 Text-to-SQL — GPT-4, DIN-SQL, DAIL-SQL, C3-SQL

2.3 參數高效微調 (PEFT) — LoRA, DoRA, QLoRA

2.4 企業級 Text-to-SQL 挑戰 — Schema 複雜度、領域知識、多語言

### 第三章 研究方法 (Methodology)

3.1 系統架構概覽

3.2 資料庫分析與 Schema 設計

3.3 全 Schema Prompt 設計（Spider 方法論）

3.4 商業規則注入（BIRD Evidence 概念）

3.5 弱模式資料擴增策略

3.6 模型微調配置

### 第四章 實驗設計 (Experimental Setup)

4.1 資料集建構

4.2 評估指標（Table Selection / EM / EX）

4.3 基線模型與比較方法

4.4 消融實驗設計

4.5 實驗環境

### 第五章 實驗結果與分析 (Results & Analysis)

5.1 主實驗結果

5.2 Table Selection Accuracy 分析

5.3 Per-View 結果分析

5.4 Per-Difficulty 結果分析

5.5 消融實驗結果

5.6 錯誤分析

### 第六章 討論 (Discussion)

6.1 Spider/BIRD 方法論於企業環境的有效性

6.2 全 Schema vs 單表 Schema 的 trade-off

6.3 商業規則注入的影響

6.4 弱模式資料擴增的效益

6.5 研究限制

6.6 對企業實務的啟示

### 第七章 結論與未來展望 (Conclusion & Future Work)

7.1 研究總結

7.2 主要貢獻

7.3 未來研究方向

參考文獻 (References)

附錄 A：WP_M09 完整 Schema

附錄 B：訓練資料範例

附錄 C：錯誤分析完整案例

附錄 D：消融實驗完整數據

# 第四部分：關鍵指標追蹤

## 4.1 歷史評估結果

| 版本 | 日期 | EM | EX | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0308 (DoRA) | 03/09 | 34.07% | -- | 首次 Spider 格式 |
| v0315 | 03/15 | 67.03% | -- | 加入 Claude 訓練集 |
| v0317 (R1) | 03/17 | 91.76% | -- | 舊測試集（有洩漏風險） |
| v0320 (v3) | 03/20 | 34.03% | 44.12% | 新驗證集（OutStock EX 5.9%） |
| Enterprise v0322 | 03/23 | 待測 | 待測 | 全 Schema + Rules + Augment |

## 4.2 預期改善方向

| 指標 | v0320 現況 | Enterprise 預期 | 改善機制 |
| --- | --- | --- | --- |
| Table Selection | 需 keyword 推斷 | 模型自行選表 | 全 Schema |
| OutStock EX | 5.9%（31/32 選錯表） | 大幅提升 | 全 Schema + 18 筆擴增 |
| 子查詢去重 | 0% | 顯著提升 | 11 筆擴增 + Rules |
| 整體 EX | 44.12% | 目標 > 60% | 綜合改善 |

--- End of Report ---